# Guía 1. Definición Proyecto APT Asignatura Capstone

# PARTE I

## 1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Alexis Jara, Benjamin Riffo, Ignacio Peña |
| --- | --- |
| Rut | 21.489.805-5 21.864.769-3 21.614.471-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática / Desarrollo de Software |
| Sede | Maipú |

## 2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Ecosistema Digital Comunitario para Juntas de Vecinos (Aplicación Móvil). |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Gestión de Bases de Datos y Arquitectura de Sistemas. |
| Competencias | • Ofrecer propuestas de solución informática de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos de la organización. • Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos. • Construir programas y rutinas utilizando tecnologías de mercado y buenas prácticas de codificación. • Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos. |

## 3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | La comunicación en los barrios depende actualmente de carteles físicos o grupos de WhatsApp desorganizados, propensos al spam, discusiones y falta de seguridad. Este proyecto resuelve la necesidad de una comunicación estructurada y oficial en entornos locales como Maipú mediante una aplicación en el teléfono que todos tienen a mano. Impacta directamente a los residentes de un sector y a pequeños emprendedores locales, aportando valor mediante la formalización de la comunidad y la reactivación económica a través de un espacio publicitario geolocalizado accesible. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará una aplicación móvil integral estructurada en tres perfiles: SuperAdmin (gestión y validación de entidades), Jefe de Comunidad (control de vecinos y eventos) y Vecino (recepción de notificaciones y participación). El objetivo es crear un entorno móvil seguro que combine comunicación oficial, alertas push en tiempo real y un modelo de negocio sustentable basado en Marketplace comunitario y publicidad geolocalizada. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | La aplicación móvil requiere diseñar una arquitectura de software robusta, bases de datos relacionales escalables para múltiples Juntas de Vecinos, e interfaces móviles seguras con niveles de acceso. Esto se alinea directamente con la necesidad de ofrecer soluciones informáticas integrales y construir rutinas optimizadas para manejar la compraventa (Marketplace), la validación de ubicación GPS del teléfono y la moderación de usuarios. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto permite aplicar conocimientos de ingeniería de software y desarrollo móvil en un producto real y con un modelo de negocio claro (cobro por Ads y comisiones). Contribuye al desarrollo profesional al enfrentar desafíos técnicos como el manejo de datos geoespaciales móviles, transacciones en línea y seguridad de la información ciudadana. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es altamente factible al ser una solución basada 100% en software. Requiere equipos de cómputo estándar, entornos de desarrollo móvil como Ionic/Angular, utilizando Capacitor para la integración con funcionalidades del dispositivo, además de NestJS para el backend y MySQL para la gestión de datos. Además, la integración de la pasarela de pagos móvil para el Marketplace se puede abordar utilizando APIs estandarizadas del mercado. |

# PARTE II

## 4. Objetivos

### Objetivo general

Desarrollar e implementar una aplicación móvil segura y escalable que centralice la comunicación, gestión administrativa y actividad económica de las Juntas de Vecinos.

### Objetivos específicos

• Diseñar y programar tres perfiles de acceso independientes (SuperAdmin, Jefe de Comunidad, Vecino) en una interfaz móvil con sus respectivos privilegios.
• Construir un modelo de datos escalable que soporte notificaciones push segmentadas, gestión de eventos y validación de usuarios.
• Implementar un módulo de publicidad geolocalizada utilizando el GPS del dispositivo y un Marketplace vecinal transaccional para la generación de ingresos.

## 5. Metodología

Se utilizará una metodología de desarrollo ágil basada en Scrum, organizada en cuatro fases, dividida en actividades y Sprints. La Fase 1 corresponderá a la definición del proyecto, considerando el levantamiento de la problemática, definición del alcance, objetivos, límites, asignación de roles y análisis inicial de riesgos. La Fase 2 estará orientada al diseño, incluyendo el levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales, diseño de la arquitectura de software, modelamiento de la base de datos, definición de APIs y elaboración de prototipos de interfaz. La Fase 3 corresponderá a la construcción de la solución, mediante Sprints destinados al desarrollo de los módulos, integración de interfaces frontend con servicios y APIs, implementación de funcionalidades de reportes, administración y seguridad, además de la ejecución de pruebas funcionales y unitarias. Finalmente, la Fase 4 estará enfocada en el cierre del proyecto, considerando la validación con usuarios, recopilación de feedback, elaboración de la documentación técnica y manual de usuario, preparación de la presentación final y entrega de la documentación.

## 6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Modelo de Datos y Arquitectura Móvil | Diagrama Entidad-Relación y diagramas de arquitectura del sistema backend/móvil. | Demuestra la construcción de modelos de datos escalables para los tres perfiles. |
| Avance | Prototipo Funcional de App | Aplicación en etapa Beta con inicio de sesión y validación de usuarios (SuperAdmin y Jefe). | Evidencia la programación de rutinas y tecnologías de codificación aplicadas en entorno móvil. |
| Avance | App Móvil con Marketplace y Ads | Despliegue de la solución sistémica móvil integral, incluyendo el módulo de geolocalización y transacciones. | Comprueba la implementación de una solución tecnológica completa y automatizada. |
| Avance | Validación y documentación del proyecto | Registro de las pruebas funcionales y unitarias realizadas, resultados obtenidos, observaciones de usuarios, memoria técnica, manual de usuario y documentación del código fuente. | Permite demostrar la validación del funcionamiento de la solución, la identificación de oportunidades de mejora y el cumplimiento de las actividades correspondientes a la etapa de cierre del proyecto. |

## 7. Plan de Trabajo

| Fase | Actividad / Tarea | Descripción | Recursos | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Definición | Kick-off, alineación y conformación del equipo | Reunión inicial, definición de responsabilidades y organización del equipo de trabajo. | PC, herramientas de comunicación y gestión | 5 días |
| Fase 1: Definición | Definición de idea, oportunidad y problemática | Identificación y delimitación de la problemática de comunicación y gestión de las Juntas de Vecinos. | PC, herramientas de documentación | 5 días |
| Fase 1: Definición | Levantamiento de alcance, objetivos y límites | Determinación del alcance funcional y técnico del proyecto, objetivos y restricciones. | PC, documentación del proyecto | 5 días |
| Fase 1: Definición | Asignación de roles y matriz de riesgos iniciales | Definición de responsabilidades del equipo e identificación de riesgos iniciales. | PC, herramientas de planificación | 5 días |
| Fase 2: Diseño | Levantamiento y especificación de requisitos | Identificación de requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación. | PC, herramientas de documentación | 5 días |
| Fase 2: Diseño | Diseño de arquitectura de software y diagramas | Diseño de la arquitectura general, componentes y comunicación entre sistemas. | Draw.io / Lucidchart, PC | 5 días |
| Fase 2: Diseño | Modelamiento de base de datos y diseño de APIs | Elaboración del modelo de datos y definición de servicios y endpoints necesarios. | MySQL, Workbench, Draw.io / Lucidchart | 5 días |
| Fase 2: Diseño | Prototipo interactivo | Elaboración de wireframes y mockups de las principales interfaces de la aplicación. | Herramienta de prototipado, PC | 5 días |
| Fase 3: Construcción | Sprint 1: Desarrollo de módulos centrales y lógica backend | Implementación de las funcionalidades principales y servicios backend. | Ionic/Angular, NestJS, MySQL, PC | 8 días |
| Fase 3: Construcción | Sprint 2: Integración frontend, servicios, APIs y funcionalidades de geolocalización | Integración de las interfaces móviles con el backend y APIs, incorporando funcionalidades de geolocalización mediante GPS y servicios de notificaciones. | Ionic/Angular, NestJS, Capacitor | 7 días |
| Fase 3: Construcción | Sprint 3: Marketplace, publicidad geolocalizada, administración y seguridad | Implementación de las funcionalidades del Marketplace vecinal, publicidad geolocalizada, administración de usuarios y mecanismos de seguridad. | Ionic/Angular, NestJS, MySQL | 5 días |
| Fase 3: Construcción | Pruebas funcionales, unitarias y levantamiento de evidencias | Ejecución de pruebas y recopilación de evidencias del funcionamiento de la solución. | Dispositivos móviles, PC, herramientas de testing | 5 días |
| Fase 4: Cierre | Validación de usuario final, feedback y plan de mejora | Validación de la solución, recopilación de observaciones y definición de mejoras. | Dispositivos móviles, usuarios de prueba | 7 días |
| Fase 4: Cierre | Consolidación de memoria técnica, manual de usuario y código fuente | Organización y documentación de los resultados técnicos del proyecto. | PC, documentación del proyecto | 8 días |
| Fase 4: Cierre | Preparación de presentación final, pitch y material audiovisual | Preparación de los recursos necesarios para la exposición final. | PC, PowerPoint y herramientas audiovisuales | 5 días |
| Fase 4: Cierre | Defensa del proyecto y entrega final | Presentación, defensa y entrega de la documentación final del proyecto. | Presentación, documentación | 5 días |

## 8. Facilitadores y obstaculizadores

| Fase | Facilitadores | Obstaculizadores |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Definición | Requerimientos iniciales claros y definición temprana del alcance del proyecto. | Cambios en el alcance o dificultad para delimitar las funcionalidades. |
| Fase 2: Diseño | Herramientas disponibles para modelamiento, diagramación y prototipado. | Complejidad en la definición de la arquitectura, modelo de datos y APIs. |
| Fase 3: Construcción | Uso de tecnologías conocidas y frameworks de desarrollo móvil y backend. | Integración entre frontend, backend, APIs y mecanismos de seguridad. |
| Fase 4: Cierre | Existencia de prototipos y funcionalidades que permiten realizar validaciones. | Disponibilidad de usuarios para realizar pruebas y posibles errores detectados durante la validación final. |

## 9. Carta Gantt